## 1. Informations générales

Nom du projet :
Portfolio360 – Financial Portfolio Analysis and Risk Management System

Entreprise cliente :
Nova Asset Management (entreprise fictive)

Type de projet :
Projet d'ingénierie financière et d'analyse quantitative appliqué à la gestion de portefeuille.

Domaine d'activité :
Gestion d'actifs (Asset Management), analyse financière, gestion des risques et Business Intelligence.

Chef de projet :
HOUESSINON Primaël

Version du document :
1.0

Date de création :
14 juillet 2026

Statut :
En cours de réalisation.

## 2. Présentation du projet

Portfolio360 est un système d'analyse financière conçu pour accompagner les professionnels de la gestion d'actifs dans le suivi, l'évaluation et l'optimisation des portefeuilles d'investissement.

Le projet vise à centraliser les données financières, automatiser les principaux calculs de performance et de risque, et fournir des tableaux de bord permettant d'améliorer la prise de décision. Il s'appuie sur des données de marché réelles afin de produire des analyses fiables et pertinentes.

Portfolio360 permettra notamment de mesurer les performances des portefeuilles, d'évaluer leur niveau de risque, d'analyser leur diversification et de comparer plusieurs stratégies d'investissement. La solution intégrera également des outils d'aide à la décision destinés aux gestionnaires de portefeuille et aux analystes financiers.

L'objectif est de proposer une plateforme moderne, structurée et orientée décision, capable de remplacer les analyses dispersées réalisées dans plusieurs fichiers Excel tout en améliorant la qualité des analyses financières.

## 3. Contexte du projet

Le secteur de la gestion d'actifs connaît une transformation profonde sous l'effet de la digitalisation des services financiers, de l'augmentation du volume de données de marché et du renforcement des exigences réglementaires. Les sociétés de gestion doivent aujourd'hui être capables d'analyser rapidement les performances de leurs portefeuilles, de mesurer précisément les risques et de fournir des informations fiables afin d'appuyer leurs décisions d'investissement.

Chez Nova Asset Management, les analyses de portefeuille sont principalement réalisées à l'aide de plusieurs fichiers Excel indépendants. Cette organisation présente plusieurs limites : les données sont dispersées, les calculs sont souvent effectués manuellement, les risques d'erreurs sont élevés et la production des rapports demande un temps important. De plus, l'absence d'une plateforme centralisée rend difficile le suivi de plusieurs portefeuilles et la comparaison de différentes stratégies d'investissement.

Dans un contexte où les marchés financiers évoluent rapidement, les gestionnaires de portefeuille ont besoin d'outils capables de fournir des indicateurs fiables sur la performance, le niveau de risque, la diversification et l'exposition des actifs. Ces informations sont essentielles pour prendre des décisions d'investissement cohérentes et adaptées aux objectifs des clients.

Le projet Portfolio360 est lancé afin de répondre à ces besoins. Il vise à concevoir une solution intégrée permettant de centraliser les données financières, d'automatiser les analyses quantitatives, de faciliter le suivi des investissements et d'améliorer la qualité du processus décisionnel grâce à des tableaux de bord et à des indicateurs financiers pertinents.

## 4. Problématique

La gestion efficace d'un portefeuille d'investissement repose sur une analyse précise des performances financières et des risques associés aux différents actifs. Cependant, chez Nova Asset Management, les analyses sont réalisées à partir de plusieurs fichiers Excel indépendants, ce qui entraîne une fragmentation des données, une forte dépendance aux traitements manuels et un risque accru d'erreurs dans les calculs financiers.

Cette situation limite la capacité des gestionnaires de portefeuille à obtenir une vision globale et actualisée de leurs investissements. Le suivi des performances, la mesure des risques, l'analyse de la diversification et la comparaison des stratégies d'investissement deviennent des tâches longues et complexes. En conséquence, les décisions d'investissement peuvent être retardées ou reposer sur des informations incomplètes.

Par ailleurs, l'augmentation constante du volume de données financières et la volatilité des marchés rendent indispensable l'utilisation d'outils capables de produire rapidement des indicateurs fiables et des analyses quantitatives avancées. L'absence d'une plateforme centralisée réduit l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et limite sa capacité à fournir des recommandations pertinentes à ses clients.

Face à ces constats, il devient nécessaire de concevoir une solution intégrée permettant de centraliser les données de marché, d'automatiser les calculs financiers, de mesurer les principaux indicateurs de performance et de risque, et de fournir des tableaux de bord facilitant la prise de décision des gestionnaires de portefeuille.

## 5. Justification du projet

Pourquoi l'entreprise devrait-elle investir du temps et des ressources dans ce projet ?

Le projet Portfolio360 répond à un besoin stratégique de modernisation des processus d'analyse financière et de gestion des risques au sein de Nova Asset Management. Dans un environnement où les marchés financiers évoluent rapidement et où les volumes de données augmentent continuellement, il devient indispensable de disposer d'une solution capable de fournir des analyses fiables, rapides et cohérentes.

La mise en place d'une plateforme centralisée permettra de réduire les tâches manuelles, de limiter les risques d'erreurs liés à la manipulation de plusieurs fichiers Excel et d'améliorer la qualité des analyses financières. L'automatisation des calculs de performance, de volatilité, de Value at Risk (VaR), de corrélations et d'autres indicateurs facilitera le travail quotidien des gestionnaires de portefeuille tout en renforçant la fiabilité des informations utilisées pour les décisions d'investissement.

Le projet contribuera également à améliorer le pilotage des portefeuilles grâce à des tableaux de bord interactifs présentant les principaux indicateurs financiers et les risques associés. Les responsables de la gestion d'actifs disposeront ainsi d'une vision consolidée de leurs investissements et pourront identifier plus rapidement les opportunités d'optimisation ou les expositions excessives au risque.

Enfin, Portfolio360 constitue un levier de création de valeur en renforçant la qualité du service offert aux clients, en améliorant l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et en favorisant une prise de décision fondée sur des données quantitatives fiables. À long terme, cette démarche permettra à Nova Asset Management d'accroître sa compétitivité et de mieux répondre aux exigences du secteur de la gestion d'actifs.

## 6. Vision du projet

La vision du projet Portfolio360 est de créer une plateforme moderne d'analyse financière permettant aux sociétés de gestion d'actifs de disposer d'une vue complète, fiable et centralisée de leurs portefeuilles d'investissement.

À travers cette solution, Nova Asset Management souhaite améliorer son processus de prise de décision en s'appuyant sur des données financières structurées, des modèles quantitatifs et des indicateurs de performance et de risque pertinents.

Portfolio360 a pour ambition de devenir un outil d'aide à la décision permettant aux gestionnaires de portefeuille et aux analystes financiers de :

- suivre l'évolution des investissements en temps réel ;

- évaluer la performance des portefeuilles selon différents horizons temporels ;

- mesurer et anticiper les risques financiers ;

- analyser la diversification des actifs ;

- comparer différentes stratégies d'investissement ;

- identifier des opportunités d'optimisation de l'allocation d'actifs.

La solution reposera sur une approche combinant finance quantitative, analyse de données et Business Intelligence afin de transformer des données financières complexes en informations exploitables pour les décideurs.

À terme, Portfolio360 devra permettre à Nova Asset Management de renforcer sa capacité d'analyse, d'améliorer la gestion des risques et de proposer à ses clients des décisions d'investissement plus transparentes, plus rapides et davantage fondées sur des données quantitatives.

## 7. Objectifs du projet

## 7.1 Objectif général

L'objectif principal du projet Portfolio360 est de concevoir une plateforme d'analyse financière permettant à une société de gestion d'actifs de suivre la performance de ses portefeuilles, d'évaluer leurs risques et d'améliorer ses décisions d'investissement grâce à des modèles quantitatifs et des tableaux de bord financiers.

## 7.2 Objectifs spécifiques

## Objectif 1 : Centraliser les données financières

Mettre en place une structure permettant de regrouper les données relatives aux actifs financiers, aux historiques de prix et aux informations des portefeuilles afin de faciliter leur exploitation et leur analyse.

Indicateur de réussite :

- Les données nécessaires aux analyses financières sont accessibles depuis une source centralisée.

## Objectif 2 : Automatiser l'analyse de performance des portefeuilles

Développer des mécanismes permettant de calculer automatiquement les principaux indicateurs de performance :

- rendement journalier ;

- rendement mensuel et annuel ;

- performance cumulée ;

- croissance annuelle composée (CAGR).

Indicateur de réussite :

- Les performances des portefeuilles peuvent être calculées automatiquement à partir des données historiques.

## Objectif 3 : Mettre en place un système d'évaluation des risques financiers

Permettre l'analyse quantitative du risque grâce au calcul d'indicateurs financiers tels que :

- volatilité ;

- écart-type ;

- Value at Risk (VaR) ;

- Conditional Value at Risk (CVaR) ;

- Maximum Drawdown.

Indicateur de réussite :

- Chaque portefeuille dispose d'une analyse complète de son profil de risque.

## Objectif 4 : Évaluer la qualité de la gestion portefeuille

Analyser la performance ajustée au risque grâce aux ratios financiers :

- Sharpe Ratio ;

- Sortino Ratio ;

- Treynor Ratio.

Indicateur de réussite :

- Les investisseurs peuvent comparer différentes stratégies selon leur couple rendement/risque.

## Objectif 5 : Analyser et améliorer la diversification des investissements

Étudier la répartition des actifs et identifier les concentrations de risque grâce à :

- matrices de corrélation ;

- analyse sectorielle ;

- analyse géographique.

Indicateur de réussite :

- Les principales sources de risque et de diversification du portefeuille sont identifiées.

## Objectif 6 : Fournir un outil d'aide à la décision

Créer des tableaux de bord permettant aux gestionnaires de portefeuille de visualiser rapidement les informations essentielles.

Les tableaux de bord présenteront notamment :

- évolution de la valeur du portefeuille ;

- performance ;

- niveau de risque ;

- allocation des actifs ;

- indicateurs financiers clés.

Indicateur de réussite :

- Les utilisateurs disposent d'une vision synthétique permettant de faciliter leurs décisions d'investissement.

## Objectif 7 : Produire une documentation professionnelle

Documenter l'ensemble du projet selon une démarche professionnelle incluant :

- analyse métier ;

- exigences fonctionnelles ;

- modèles financiers ;

- architecture des données ;

- stratégie de tests ;

- guide utilisateur.

Indicateur de réussite :

- Le projet est entièrement documenté et présentable dans un contexte professionnel.

## 8. Périmètre du projet

## 8.1 Périmètre inclus

Le projet Portfolio360 couvre la conception et la réalisation d'une solution d'analyse financière dédiée à la gestion de portefeuille d'investissement.

Les fonctionnalités et activités incluses dans le périmètre sont les suivantes :

### Analyse des données financières

- Collecte et préparation des données historiques de marché.

- Structuration des données relatives aux actifs financiers.

- Analyse des séries temporelles de prix.

- Nettoyage et transformation des données pour les analyses quantitatives.

### Gestion et analyse des portefeuilles

- Création et suivi de portefeuilles d'investissement.

- Gestion de plusieurs classes d'actifs :

  - actions ;

  - ETF ;

  - obligations ;

  - indices financiers.

- Analyse de la composition des portefeuilles.

- Suivi de l'évolution de la valeur des investissements.

### Mesure de la performance financière

Le système permettra de calculer :

- rendement quotidien ;

- rendement mensuel ;

- rendement annuel ;

- performance cumulée ;

- croissance annuelle composée (CAGR).

### Analyse du risque financier

Le projet intégrera des modèles permettant d'évaluer :

- volatilité ;

- écart-type ;

- Value at Risk (VaR) ;

- Conditional Value at Risk (CVaR) ;

- Maximum Drawdown ;

- corrélation entre actifs.

### Analyse du rendement ajusté au risque

La solution intégrera des indicateurs permettant d'évaluer l'efficacité d'une stratégie d'investissement :

- Sharpe Ratio ;

- Sortino Ratio ;

- Treynor Ratio.

### Optimisation de portefeuille

Le projet inclura une approche basée sur la théorie moderne du portefeuille avec :

- analyse de la frontière efficiente ;

- recherche d'une allocation optimale ;

- comparaison de plusieurs stratégies d'investissement.

### Simulation financière

Des analyses prospectives seront réalisées à travers :

- scénarios de stress ;

- simulations de variations de marché ;

- analyse de l'impact d'événements défavorables.

### Reporting financier

La solution fournira :

- tableaux de bord financiers ;

- indicateurs clés de performance (KPI) ;

- rapports d'analyse destinés aux décideurs.

## 8.2 Éléments hors périmètre

Afin de conserver un périmètre réaliste, les éléments suivants ne seront pas inclus dans cette version du projet :

- Exécution réelle d'ordres en bourse.

- Connexion directe avec des courtiers financiers.

- Gestion réelle d'argent ou de comptes clients.

- Conseils financiers personnalisés destinés à des investisseurs réels.

- Modèles complexes de trading algorithmique haute fréquence.

- Prise de décision automatique sans validation humaine.

## 8.3 Limites du projet

Portfolio360 constitue un outil d'analyse et d'aide à la décision financière. Les résultats produits reposent sur des données historiques et des modèles quantitatifs qui ne permettent pas de prévoir avec certitude l'évolution future des marchés financiers.

Les analyses fournies doivent donc être interprétées comme des indicateurs d'aide à la décision et non comme des garanties de performance future.

## 9. Livrables du projet

Le projet Portfolio360 produira un ensemble de livrables permettant de couvrir l'ensemble du cycle de réalisation d'une solution d'analyse financière professionnelle, depuis l'étude du besoin métier jusqu'à la production des analyses quantitatives et des outils d'aide à la décision.

## 9.1 Livrables de gestion de projet

### Project Charter

Document officiel de lancement du projet présentant :

- le contexte ;

- les objectifs ;

- le périmètre ;

- les parties prenantes ;

- les risques ;

- les critères de succès.

### Business Case

Document présentant :

- la justification économique du projet ;

- les bénéfices attendus ;

- les coûts estimés ;

- la valeur créée pour la société de gestion.

### Planning prévisionnel

Planification des différentes phases du projet :

- analyse ;

- conception ;

- développement ;

- tests ;

- déploiement.

## 9.2 Livrables d'analyse métier

### Analyse des parties prenantes

Identification des acteurs impliqués :

- gestionnaires de portefeuille ;

- analystes financiers ;

- responsables des risques ;

- investisseurs ;

- direction financière.

### Business Requirements Document (BRD)

Document décrivant :

- les besoins métiers ;

- les objectifs utilisateurs ;

- les processus actuels ;

- les attentes fonctionnelles.

### Functional Requirements Document (FRD)

Document détaillant :

- les fonctionnalités attendues ;

- les règles de gestion ;

- les comportements du système.

## 9.3 Livrables financiers et quantitatifs

### Base de données financières

Jeu de données contenant :

- historiques de prix ;

- informations sur les actifs ;

- données de portefeuille.

### Modèle d'analyse financière

Modèle permettant de calculer :

- rendements ;

- performances ;

- volatilité ;

- risques ;

- ratios financiers.

### Modèle de gestion des risques

Analyses quantitatives comprenant :

- Value at Risk (VaR) ;

- Conditional VaR (CVaR) ;

- Maximum Drawdown ;

- analyse de sensibilité.

### Modèle d'optimisation de portefeuille

Application de méthodes quantitatives telles que :

- diversification optimale ;

- modèle de Markowitz ;

- frontière efficiente.

## 9.4 Livrables Data et Business Intelligence

### Tableau de bord Power BI

Dashboard interactif présentant :

- valeur du portefeuille ;

- évolution des performances ;

- indicateurs de risque ;

- allocation des actifs ;

- analyses comparatives.

### Rapports financiers

Documents synthétisant :

- résultats des analyses ;

- interprétation des indicateurs ;

- recommandations d'amélioration.

## 9.5 Livrables techniques

### Scripts Python

Programmes permettant :

- le traitement des données ;

- les calculs financiers ;

- l'automatisation des analyses.

### Scripts SQL

Scripts permettant :

- la création des structures de données ;

- l'interrogation des informations financières.

### Modèle de données

Documentation présentant :

- les entités ;

- les relations ;

- l'organisation des données.

## 9.6 Livrables de qualité et documentation

### Plan de tests

Définition :

- des scénarios de tests ;

- des critères de validation ;

- des résultats attendus.

### Guide utilisateur

Document expliquant :

- l'utilisation de la solution ;

- l'interprétation des indicateurs financiers.

### Rapport final du projet

Synthèse complète présentant :

- la démarche suivie ;

- les résultats obtenus ;

- les analyses financières réalisées ;

- les limites ;

- les perspectives d'amélioration.

## 9.7 Dépôt GitHub professionnel

Le projet sera publié dans un dépôt structuré contenant :

- documentation ;

- données ;

- analyses ;

- modèles financiers ;

- tableaux de bord ;

- codes sources ;

- rapports.

## 10. Parties prenantes du projet

Les parties prenantes de Portfolio360 représentent l'ensemble des acteurs internes et externes susceptibles d'influencer le projet ou d'être impactés par ses résultats. Leur identification permet de comprendre leurs attentes, leurs responsabilités et leur niveau d'implication dans la réussite du projet.

## 10.1 Tableau des parties prenantes

| ## Partie prenante | ## Rôle dans le projet | ## Responsabilités | ## Niveau d’influence |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Direction de Nova Asset Management | ## Sponsor du projet | ## Définit les orientations stratégiques, valide les décisions majeures et alloue les ressources nécessaires | ## Très élevé |
| ## Gestionnaire de portefeuille | ## Utilisateurs principaux | ## Utilisent les analyses pour suivre les investissements, évaluer les risques et optimiser les allocations | ## Très élevé |
| ## Analystes financiers | ## Utilisateurs métier | ## Analysent les performances, interprètent les indicateurs financiers et valident les modèles quantitatifs | ## Elevé |
| ## Equipe Risk Management | ## Responsable du contrôle des risques | ## Définit les besoins liés aux mesures de risque et vérifie la pertinence des indicateurs utilisés | ## Elevé |
| ## Responsable Data | ## Gestion des données | ## Assure la qualité, la disponibilité et la structuration des données financières | ## Moyen |
| ## Equipe informatique | ## Support technique | ## Participe à l'architecture technique, à l'intégration des outils et à la maintenance | ## Moyen |
| ## Investisseurs clients | ## Bénéficiaires directs | ## Utilisent les résultats des analyses pour comprendre la performance de leurs investissements | ## Moyen |
| ## Chef de projet/Business Analyst | ## Coordination du projet | ## Analyse les besoins, organise les travaux, assure le lien entre métier et solution | ## Très élevé |

## 10.2 Analyse des attentes des parties prenantes

### Direction de Nova Asset Management

Attentes :

- améliorer l'efficacité opérationnelle ;

- disposer d'une vision globale des portefeuilles ;

- améliorer la qualité des décisions stratégiques.

### Gestionnaires de portefeuille

Attentes :

- obtenir rapidement les performances des investissements ;

- identifier les risques excessifs ;

- comparer différentes stratégies d'allocation ;

- disposer d'indicateurs fiables.

### Analystes financiers

Attentes :

- accéder à des données structurées ;

- automatiser les calculs répétitifs ;

- approfondir les analyses quantitatives.

### Équipe Risk Management

Attentes :

- suivre l'exposition aux risques ;

- mesurer les pertes potentielles ;

- réaliser des analyses de scénarios défavorables.

### Équipe informatique

Attentes :

- disposer d'exigences clairement définies ;

- garantir la cohérence des données ;

- assurer la maintenabilité de la solution.

## 10.3 Stratégie d'implication

Afin d'assurer la réussite du projet :

- Les gestionnaires de portefeuille et analystes financiers seront impliqués lors de la définition des besoins.

- L'équipe Risk Management participera à la validation des modèles de risque.

- La direction validera les orientations stratégiques et les livrables majeurs.

- L'équipe informatique accompagnera la conception technique et l'intégration des composants.

## 11. Contraintes du projet

La réalisation du projet Portfolio360 est soumise à plusieurs contraintes pouvant influencer son développement, son utilisation et la qualité des résultats produits. L'identification de ces contraintes permet d'anticiper les difficultés potentielles et d'adapter l'approche projet.

## 11.1 Contraintes liées aux données financières

La qualité des analyses financières dépend directement de la qualité des données utilisées.

Contraintes identifiées :

- Disponibilité limitée de certaines données financières historiques.

- Nécessité de disposer de données fiables et cohérentes.

- Gestion des données manquantes ou incorrectes.

- Différences possibles entre plusieurs sources de données de marché.

- Besoin de respecter la fréquence et la précision nécessaires aux calculs financiers.

Impact potentiel :

Des données de mauvaise qualité pourraient entraîner des résultats d'analyse inexacts et affecter la pertinence des indicateurs financiers calculés.

## 11.2 Contraintes techniques

Le projet nécessite l'utilisation de plusieurs outils d'analyse et de visualisation.

Contraintes identifiées :

- Compatibilité entre les différents outils utilisés :

  - Python ;

  - SQL ;

  - Excel ;

  - Power BI.

- Nécessité d'assurer une structure cohérente des données.

- Capacité limitée des outils gratuits ou des environnements personnels.

- Maintenabilité des modèles développés.

Impact potentiel :

Une mauvaise organisation technique pourrait rendre les analyses difficiles à maintenir ou à faire évoluer.

## 11.3 Contraintes temporelles

Le projet doit être réalisé dans un délai permettant de couvrir :

- l'analyse du besoin ;

- la conception financière ;

- la préparation des données ;

- la réalisation des modèles ;

- la création des tableaux de bord ;

- les tests ;

- la documentation finale.

Impact potentiel :

Une mauvaise gestion du planning pourrait entraîner une réduction du périmètre fonctionnel ou un manque de profondeur dans certaines analyses.

## 11.4 Contraintes financières

Le projet doit privilégier l'utilisation de ressources accessibles.

Contraintes identifiées :

- Utilisation principalement d'outils gratuits ou disponibles dans un environnement étudiant.

- Limitation des coûts liés aux sources de données financières.

- Absence d'infrastructure professionnelle de marché financier.

Impact potentiel :

Certaines fonctionnalités avancées utilisées par les institutions financières pourront être simulées ou adaptées dans un environnement académique.

## 11.5 Contraintes réglementaires et éthiques

Les analyses produites par Portfolio360 doivent respecter certaines limites.

Contraintes identifiées :

- Les résultats ne constituent pas des recommandations financières personnalisées.

- Les modèles reposent sur des données historiques qui ne garantissent pas les performances futures.

- Les décisions d'investissement doivent rester sous la responsabilité d'un professionnel.

Impact potentiel :

Les résultats doivent être interprétés comme des outils d'aide à la décision et non comme des prédictions certaines des marchés financiers.

## 11.6 Contraintes liées aux compétences et ressources humaines

Le projet étant réalisé dans un contexte individuel, certaines limites existent :

- Temps limité disponible pour la réalisation.

- Nécessité de couvrir plusieurs domaines :

  - finance ;

  - analyse de données ;

  - gestion de projet ;

  - visualisation.

- Besoin d'apprentissage continu sur certains concepts financiers avancés.

Impact potentiel :

La priorisation des fonctionnalités sera nécessaire afin de garantir la qualité des livrables principaux.

## 12. Hypothèses du projet

La réalisation du projet Portfolio360 repose sur plusieurs hypothèses nécessaires au bon déroulement des différentes phases du projet. Ces hypothèses représentent des conditions considérées comme valides au moment de la planification et devront être vérifiées tout au long de l'avancement du projet.

## 12.1 Disponibilité des données financières

Il est supposé que des données historiques de marché fiables seront disponibles afin de réaliser les analyses quantitatives nécessaires.

Ces données devront permettre :

- l'analyse des prix historiques des actifs ;

- le calcul des rendements ;

- la mesure de la volatilité ;

- l'évaluation des risques financiers ;

- l'étude des corrélations entre actifs.

## 12.2 Disponibilité des outils nécessaires

Le projet suppose que les outils indispensables à sa réalisation seront accessibles :

- Microsoft Excel pour les analyses financières initiales ;

- Power BI pour la création des tableaux de bord ;

- Python pour les calculs quantitatifs et l'automatisation ;

- SQL pour la structuration et l'exploitation des données ;

- GitHub pour la gestion et la documentation du projet.

## 12.3 Pertinence des modèles financiers utilisés

Il est supposé que les modèles financiers sélectionnés permettront de fournir des indicateurs pertinents pour l'analyse des portefeuilles.

Les modèles concernés incluent notamment :

- calcul des rendements historiques ;

- mesure de la volatilité ;

- ratios de performance ajustée au risque ;

- modèle d'optimisation de portefeuille de Markowitz ;

- simulations de scénarios financiers.

## 12.4 Disponibilité des connaissances nécessaires

Le projet suppose une montée en compétence progressive sur les différents domaines nécessaires :

- gestion de portefeuille ;

- finance quantitative ;

- analyse statistique ;

- traitement de données ;

- Business Analysis.

Un temps d'apprentissage sera consacré à la compréhension et à l'application des concepts financiers avancés.

## 12.5 Stabilité du périmètre du projet

Il est supposé que les objectifs principaux du projet resteront stables pendant sa réalisation afin d'assurer la livraison des fonctionnalités prioritaires.

Toute évolution majeure du périmètre devra faire l'objet d'une analyse de son impact sur :

- les délais ;

- les ressources nécessaires ;

- les livrables attendus.

## 12.6 Utilisation des résultats comme aide à la décision

Il est supposé que les utilisateurs considéreront Portfolio360 comme un outil d'analyse et d'aide à la décision, et non comme un système capable de prévoir avec certitude l'évolution des marchés financiers.

Les résultats devront être interprétés en tenant compte :

- des conditions de marché ;

- des limites statistiques des modèles ;

- du caractère incertain des investissements financiers.

## 13. Analyse des risques du projet

L'identification et la gestion des risques constituent une étape essentielle dans la réussite du projet Portfolio360. Cette analyse permet d'anticiper les événements pouvant affecter les délais, la qualité des livrables ou la pertinence des résultats financiers produits par la solution.

## 13.1 Matrice des risques

| ## Risque identifié | ## Description | ## Probabilité | ## Impact | ## Niveau de risque | ## Mesure de mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Qualité insuffisante des données financières | ## Les données historiques utilisées peuvent contenir des erreurs, des valeurs manquantes ou des incohérences | ## Moyenne | ## Élevé | ## Élevé | ## Mettre en place des contrôles de qualité, nettoyer les données et vérifier les sources utilisées |
| ## Indisponibilité de certaines données de marché | ## Certaines données financières peuvent être difficiles d'accès gratuitement | ## Moyenne | ## Moyen | ## Moyen | ## Identifier plusieurs sources de données alternatives et adapter le périmètre si nécessaire |
| ## Mauvaise interprétation des modèles financiers | ## Les indicateurs calculés peuvent être mal compris ou utilisés de manière inappropriée | ## Moyenne | ## Elevé | ## Elevé | ## Documenter les méthodes utilisées et expliquer les limites des modèles |
| ## Complexité des modèles quantitatifs | ## Les modèles comme Markowitz ou la VaR peuvent nécessiter des connaissances avancées | ## Moyenne | ## Moyen | ## Moyen | ## Approfondir progressivement les concepts et valider chaque modèle avant intégration |
| ## Difficulté d'intégration des outils | ## Les échanges entre Python, SQL, Excel et Power BI peuvent générer des problèmes techniques | ## Moyenne | ## Moyen | ## Moyen | ## Définir une architecture claire des données et tester régulièrement les connexions |
| ## Dépassement du planning | ## La richesse fonctionnelle du projet peut entraîner un retard dans les livrables | ## Elevée | ## Moyen | ## Elevé | ## Prioriser les fonctionnalités essentielles et suivre régulièrement l'avancement |
| ## Limitation des ressources disponibles | ## Le projet étant réalisé individuellement, le temps et les compétences disponibles peuvent être limités | ## Elevée | ## Moyen | ## Elevé | ## Planifier les phases d'apprentissage et concentrer les efforts sur les livrables à forte valeur |
| ## Résultats financiers peu représentatifs | ## Les analyses basées sur des données historiques peuvent ne pas refléter les conditions futures du marché | ## Moyenne | ## Elevé | ## Elevé | ## Présenter les résultats comme des analyses historiques et non comme des prédictions certaines |

## 13.2 Stratégie globale de gestion des risques

Afin de limiter l'impact des risques identifiés, plusieurs actions seront mises en place :

- Vérification systématique de la qualité des données avant analyse.

- Documentation claire des méthodes financières utilisées.

- Validation progressive des modèles quantitatifs.

- Réalisation de tests sur plusieurs périodes de marché.

- Priorisation des fonctionnalités essentielles.

- Mise à jour régulière de l'analyse des risques tout au long du projet.

## 13.3 Critères de surveillance

Les indicateurs suivants seront suivis pendant le projet :

- Respect du planning prévu.

- Qualité des données utilisées.

- Nombre d'erreurs détectées lors des tests.

- Validation des calculs financiers.

- Respect du périmètre défini.

- Qualité des livrables produits.

## 14. Critères de succès du projet

Le projet Portfolio360 sera considéré comme une réussite si les objectifs définis lors de son lancement sont atteints et si la solution apporte une réelle valeur ajoutée aux activités de gestion de portefeuille de Nova Asset Management.

## 14.1 Critères de succès métier

Le projet devra permettre :

- de centraliser les données financières au sein d'une solution unique ;

- d'améliorer la qualité des analyses de portefeuille ;

- de réduire le temps nécessaire à la production des analyses financières ;

- de faciliter la prise de décision grâce à des informations fiables et structurées.

## 14.2 Critères de succès fonctionnels

La solution devra permettre aux utilisateurs de :

- créer et gérer plusieurs portefeuilles d'investissement ;

- analyser les performances des actifs et des portefeuilles ;

- mesurer les principaux indicateurs de risque ;

- comparer différentes stratégies d'investissement ;

- consulter des tableaux de bord interactifs.

Toutes les fonctionnalités définies dans le périmètre du projet devront être opérationnelles et documentées.

## 14.3 Critères de succès financiers

Les modèles développés devront permettre le calcul correct des principaux indicateurs financiers, notamment :

- rendement des investissements ;

- volatilité ;

- Value at Risk (VaR) ;

- Conditional Value at Risk (CVaR) ;

- Maximum Drawdown ;

- Sharpe Ratio ;

- Sortino Ratio.

Les résultats obtenus devront être cohérents avec les données utilisées et correctement interprétés dans les rapports d'analyse.

## 14.4 Critères de succès techniques

Le projet devra garantir :

- une structure de données cohérente ;

- des traitements automatisés fiables ;

- une intégration correcte entre les différents outils utilisés (Python, SQL, Excel et Power BI) ;

- une documentation technique complète facilitant la maintenance et les évolutions futures.

## 14.5 Critères de succès liés aux utilisateurs

Les futurs utilisateurs devront pouvoir :

- comprendre facilement les tableaux de bord ;

- accéder rapidement aux principaux indicateurs financiers ;

- interpréter les résultats sans difficulté grâce à une documentation claire ;

- utiliser la solution comme un véritable outil d'aide à la décision.

## 14.6 Critères de succès du projet académique

Le projet devra également constituer un portfolio professionnel démontrant les compétences acquises en :

- ingénierie financière ;

- analyse financière ;

- gestion de portefeuille ;

- gestion des risques ;

- Business Analysis ;

- Business Intelligence ;

- analyse de données.

Il devra être suffisamment complet pour être présenté à des recruteurs, des enseignants ou des professionnels du secteur financier comme une réalisation représentative des compétences du porteur de projet.

## 15. Validation et approbation du projet

Le présent Project Charter constitue le document officiel de lancement du projet Portfolio360 – Financial Portfolio Analysis and Risk Management System. Il formalise les objectifs, le périmètre, les contraintes, les risques, les parties prenantes et les critères de succès du projet.

Par son approbation, les principales parties prenantes reconnaissent les orientations stratégiques du projet et autorisent le démarrage des phases d'analyse métier, de conception, de modélisation financière et de développement des différents livrables.

Toute évolution significative du périmètre, des objectifs ou des livrables devra faire l'objet d'une analyse d'impact et être validée avant sa mise en œuvre afin de garantir la cohérence du projet.

## Tableau d'approbation

| ## Fonction | ## Nom | ## Statut |
| --- | --- | --- |
| ## Sponsor du projet | ## Direction de Nova Asset Management | ## A approuver |
| ## Chef du projet | ## HOUESSINON Primaël | ## Approuvé |
| ## Responsable gestion de portefeuille | ## A définir | ## A approuver |
| ## Responsable Risk Management | ## A définir | ## A approuver |
| ## Responsable Data | ## A définir | ## A approuver |

## Autorisation de lancement

À compter de la validation de ce document, le projet Portfolio360 est autorisé à entrer dans sa phase d'analyse détaillée.

Les travaux porteront notamment sur :

- l'étude approfondie des besoins métier ;

- l'identification des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles ;

- la modélisation des données financières ;

- la définition des indicateurs de performance et de risque ;

- la conception des tableaux de bord décisionnels ;

- la préparation des analyses quantitatives qui constitueront le cœur de la solution.

Ce Project Charter servira de document de référence tout au long du cycle de vie du projet et guidera les décisions relatives à son évolution.